**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas**

**Campus Manaus Centro**

**Ana Paula Alexandre, Daniele Simas Guimarães, Sara Santana, Nasthya Barauna.**

**MOVIESTUDY**

**Relatório de Atividades**

Manaus, Amazonas – Brasil

2019

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas**

**Campus Manaus Centro**

**Ana Paula Alexandre, Daniele Simas Guimarães, Lucas Ferreira da Silva, Nasthya Barauna.**

**MOVIESTUDY**

**Relatório de Atividades**

“Relatório de Atividades apresentado para o 1° Semestre do Curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Centro – IFAM-CMC –, como requisito para o cumprimento de disciplina”

**Emmerson Santa Rita da Silva**

Abril/2019

Manaus, AM

**Sumário**

[1. Introdução 1](#_30j0zll)

[2. Cronograma de Atividades Mensais 2](#_1fob9te)

[3. Relatório de Atividades Diárias 3](#_3znysh7)

# 1. Introdução

O objetivo deste relatório é documentar as reuniões que ocorreram entre 07/10/19 e 22/11/19, no qual cada uma das componentes da equipe ficou responsável por ser a *ScrumMaster* por semana por ordem alfabética, destas formas todas puderam trabalhar juntas na elaboração deste relatório.

# 2. Cronograma de Atividades Mensais



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATIVIDADES** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** |
| **Início das reuniões** |  |  |  |  |  |  |
| **Levantamento requisitos** |  |  |  |  |  |  |
| **Revisão da documentação** |  |  |  |  |  |  |
| **Atualização da documentação** |  |  |  |  |  |  |
| **Início dos cursos** |  |  |  |  |  |  |
| **Início da programação** |  |  |  |  |  |  |
| **Pré - projeto** |  |  |  |  |  |  |
| **Início da programação das telas** |  |  |  |  |  |  |
| **Primeiro Sprint** |  |  |  |  |  |  |
| **Correção de problemas** |  |  |  |  |  |  |
| **Sorteio de Scrum Master** |  |  |  |  |  |  |
| **Segundo Sprint** |  |  |  |  |  |  |
| **Correção de problemas 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Entrega do relatório** |  |  |  |  |  |  |
| **Sorteio de Scrum Master 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Redistribuição de funcionalidades** |  |  |  |  |  |  |
| **Criação de prazos** |  |  |  |  |  |  |
| **Escrever relatório** |  |  |  |  |  |  |
| **Reunião pessoal** |  |  |  |  |  |  |
| **Terceiro Sprint** |  |  |  |  |  |  |
| **Correção de problemas 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Sorteio de Scrum Master 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Tratamento de erros** |  |  |  |  |  |  |
| **Apresentação final** |  |  |  |  |  |  |
| **Entrega da documentação final** |  |  |  |  |  |  |



# 3. Relatório de Atividades Diárias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Scrum Master*** | | |
| **Relatórios Diários (Outubro e Novembro)** | | |
| **Data** | **Relatos** | |
| 07/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | - |
| Daniele Simas | Deu início à codificação de lista de filmes. |
| Sara Santana | - |
| Nasthya Barauna | - |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Verificar como fazer a chamada de um perfil quando este for clicado na lista de amigos. |
| Daniele Simas | Verificar como fazer a chamada de um perfil quando este for clicado na lista de amigos. |
| Sara Santana | Verificar como fazer a chamada de um perfil quando este for clicado na lista de amigos. |
| Nasthya Barauna | Colocar a *dashboard* no projeto recente. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Hoje a reunião com foco principalmente na redistribuição e correção de atividades para que todas pudéssemos compreender o que está acontecendo no projeto, a reunião foi bastante satisfatória decidimos focar agora principalmente onde alocar o filme. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Verificou o código de chamada de perfil junto com a Daniele. |
| Daniele Simas | Verificou o código de chamada de perfil junto com a Ana Paula e a Daniele. |
| Sara Santana | Verificou o código de chamada de perfil junto com a Daniele. |
| Nasthya Barauna | Modificou detalhes das telas de login, cadastro e perfil. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Continuar a chamada de perfil na lista de usuários. |
| Daniele Simas | Continuar a chamada de perfil na lista de usuários. |
| Sara Santana | Começou o diagrama de atividades ( estudar). |
| Nasthya Barauna | Trabalhou na função de favoritar e toolbar. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | Trabalho externo e falta de internet. |
| Relatório | |
| As integrantes conversaram sobre o andamento da função pesquisar usuários. A Daniele não vai fazer nada hoje à noite, pois ela terá um exame para fazer. A Sara informou às outras pessoas da equipe que ela provavelmente irá poder usar um pouco do tempo do estágio para programar. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Continuou a chamada de perfil na lista de usuários. |
| Daniele Simas | Continuou a chamada de perfil na lista de usuários. |
| Sara Santana | Estudou o diagrama de atividade e função de download. |
| Nasthya Barauna | Verificou a chamada do toolbar no projeto entretanto não deu certo e escreveu o código de animação do botão de favoritar |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Trabalhar no adapter de listar. |
| Daniele Simas | Trabalhar no adapter de listar filmes por disciplina |
| Sara Santana | Pesquisar código de excluir conta e continuar diagrama de atividades. |
| Nasthya Barauna | Pesquisar listagem por ordem alfabética para downloads |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Prevemos uma dificuldade na parte de listar filmes por disciplina por conta de não entendermos uma lógica que conheçamos que funcione no nosso projeto enquanto nós duas não acabarmos de listar filmes por disciplina e posteriormente ocorrera um atraso no teste das funções de download e favoritar filme por isso as meninas terão que trabalhar com um projeto teste. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Trabalhou no adapter de listar mudou componentes da interface. |
| Daniele Simas | Trabalhou no adapter de listar. |
| Sara Santana | Trabalhou nos códigos de download. |
| Nasthya Barauna | Pesquisou listagem por ordem alfabética. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Continuar no adapter de listar por disciplina. |
| Daniele Simas | Continuar no adapter de listar por disciplina. |
| Sara Santana | Continuar nos códigos de download. |
| Nasthya Barauna | Escrever código de listagem por ordem alfabética e testar. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | Trabalho externo e falta de internet. |
| Relatório | |
| Hoje a reunião teve que ser mais corrida por conta da apresentação de trabalhos e não tem nenhuma observação relevante. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Encontrou um erro na tela de *SplashScreem* e continuou estudando uma forma para realizar o adapter através de vídeo aulas. |
| Daniele Simas | Continuou o trabalho no código de adapter tentando criar uma lógica com auxílio de pessoas no laboratório. |
| Sara Santana | Continuou o código de downloads no estágio. |
| Nasthya Barauna | Tentou testar o código de listar por ordem alfabética, mas não conseguiu por conta da internet. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Consertar SplashScreem. |
| Daniele Simas | Encontrar outra lógica para abrir a tela das disciplinas. |
| Sara Santana | Finalizar código de downloads e testar |
| Nasthya Barauna | Testar o código. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nada relevante além do que foi escrito. | |
|
|
|
|
|

SCRUM MASTER : DANIELE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Resolveu o problema das SplashScreen. |
| Daniele Simas | Tentou fazer a lista de filmes. |
| Sara Santana | Arrumou algumas telas que estavam dando bugs |
| Nasthya Barauna | Trabalhou no código na parte dos tratamentos de erros. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Vai continuar ao trabalho das listas de filmes. |
| Daniele Simas | Vai ajeitar a plataforma do Android Studio no notebook dela. |
| Sara Santana | Continua estudando de como fazer o download |
| Nasthya Barauna | Vai verificar os erros da codificação e vai começar trabalhar na parte da documentação |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | Banca PIBIC |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nesta reunião teve o levantamento de que foi mudado durante a semana que tivemos, foi combinado que Daniele e Paula estão juntas trabalhando com filmes, Nasthya está elaborando as correções tanto em partes do código e Sara está estudando e pesquisando sobre a downloads de arquivos pelo Firebase, para ser utilizado em filmes. Daniele só mexeu no projeto na parte de madrugada, o que complicou o avanço das listas de filmes. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Tirou dúvidas na lista de filmes com a Daniele, estudou sobre o desenvolvimento de listas de filmes. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Tentou ajustar a tela de dashboard |
| Nasthya Barauna | Nasthya passou a tela de filmes para Sara e começou a parte escrita do projeto. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Continua os estudos com a lista de filmes. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Continuou na parte da função download |
| Nasthya Barauna | Está trabalhando na parte do complemento da função de seguir. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | Banca PIBIC |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Sara conseguiu a tela de filmes para testes com a função de download, Nasthya começou a trabalhar em algumas funções complementares ao aplicativo. Paula está trabalhando na lista de filmes. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Conseguiu verificar a lógica de como lista os filmes e verificou o erro que era na dashboard por ser um fragment. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Continuou o download. |
| Nasthya Barauna | Tentou verificar a função complementar de seguir, mas não conseguiu realizar. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Arrumar as telas que são fragmentos para activitys |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Continua o download |
| Nasthya Barauna | Compartilha o processo do projeto escrito e verificar as telas |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | Banca PIBIC |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Foram continuadas as atividades, entretanto, estamos com dificuldades no andamento com o projeto, já que ainda temos que verificar as correções dos erros, todavia, conseguimos verificar soluções possíveis para cada problema. | |
|
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| 18/10/2019 | Relatório Final Semanal |
| Nesta semana trabalhamos em como terminar os assuntos abordados na semana anterior ao projeto, Daniele não pode trabalhar muito no projeto, Paula terminou uma parte da lista de filmes, Sara continuou o download e está trabalhando nisso e também numa parte da documentação, enquanto Nasthya trabalha se alternando em documentação e projeto para não atrasar. |
|
|
|
|
|

SCRUM MASTER : NASTHYA BARAUNA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21/10/2019 | O que foi feito anteriormente? | |
| Ana Paula | Escreveu parte do código |
| Daniele Simas | Problemas no notebook da Dani não conseguiu trabalhar |
| Sara Santana | Diagrama de atividade porque ela não tem Android Studio em casa. |
| Nasthya Barauna | Arrumou todo o design do aplicativo de acordo com as observações da professora Márcia e organizou o drive do MovieStudy com a última atualização do projeto. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Corrigir/Revisar o código. |
| Daniele Simas | Corrigir/Revisar o código. |
| Sara Santana | Codificar a função dela. |
| Nasthya Barauna | Pesquisar sobre vídeos com a Dani. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| A Ana Paula vai auxiliar a Sara com seu projeto do estágio para que ela tenha maior disponibilidade para focar no projeto de programação II, Dani não conseguiu rodar o código que a Ana Paula escreveu porque o notebook dela está muito pesado e com problemas no Android Studio entretanto as duas ficarão hoje até mais tarde para testar esse código de listar filmes. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Corrigiu/Revisou o código e continuou o slide. |
| Daniele Simas | Corrigiu/Revisou o código, acho uma lógica e enviou os vídeos. |
| Sara Santana | Testou os códigos das videoaulas mas não passou nada os códigos estão fora do projeto, criando uma lógica pro código. |
| Nasthya Barauna | Pesquisei sobre inserir e exibir filmes mas encontrei com framework, arrumei o diagrama de caso de uso e a documentação dos atores. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Inserir um filme no Firebase. |
| Daniele Simas | Testar em casa o código com o filme inserido. |
| Sara Santana | Continuar a lógica para downloads. |
| Nasthya Barauna | Corrigir diagramas de sequência e escrever os códigos de dar unfollow da videoaula que Dani passou. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Existe uma enorme probabilidade de termos problemas que necessitem de muita ajuda ao exibir o filme para o usuário por que apesar de no início do projeto termos escolhido um framework, não prosseguimos com a ideia por medo de atrasar as entregas do Sprint. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Continuou o slide, passou o código pra Dani, |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | Corrigi os diagramas de sequência apaguei alguns e escrevi os códigos de dar unfollow da videoaula que Dani passou mas não entendi como encaixar no projeto. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Conversar com a Dani para ajeitar os resultados. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | Compartilhar documentação editada e pesquisar uma lógica para listar amigos. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | faltou |
| Sara Santana | faltou |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Não ocorreu reunião por conta da apresentação da Ana Paula e as outras integrantes Daniele e Sara faltaram. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| PAUSA NO PROJETO PARA FOCO NOS VESTIBULARES. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| PAUSA NO PROJETO PARA FOCO NOS VESTIBULARES, nenhuma alteração no projeto do drive foi realizada. | |
|
|
|
|
|

SCRUM MASTER : SARA SANTANA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| PAUSA NO PROJETO PARA FOCO NOS VESTIBULARES, nenhuma alteração no projeto do drive foi realizada. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| PAUSA NO PROJETO PARA FOCO NOS VESTIBULARES, nenhuma alteração no projeto do drive foi realizada. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31/10/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Enviou os códigos de Download para o resto das integrantes. |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes. |
| Daniele Simas | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes. |
| Sara Santana | Pesquisar sobre Notificações. |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Dia 30/11 não tivemos reunião pois as integrantes tiveram que ir embora para resolver problemas pessoais, e uma integrante, Daniele Simas, faltou. Na reunião de hoje a Nasthya não pôde comparecer. Daniele não adicionou o projeto ao GitHub por conta de problemas pessoais. As integrantes pensaram em novas coisas para serem adicionadas ao projeto, decidimos os filmes que irão ser apresentados. Pensaram também o que irá ser apresentado. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes (em andamento). |
| Daniele Simas | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes (em andamento). |
| Sara Santana | Pesquisar sobre Notificações. |
| Nasthya Barauna | Pesquisou pôsteres. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes. |
| Daniele Simas | Lista de Filmes e Pesquisa de Filmes. |
| Sara Santana | Aguardar para incluir o código de Download de Filmes e Notificações do aplicativo. |
| Nasthya Barauna | Aguardar para incluir o código de listar Downloads . |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nessa reunião nós comentamos sobre várias soluções para incluir e exibir filmes, para que as integrantes Sara e Nasthya pudessem continuar incluindo os códigos que foram pedidos a elas. | |
|
|
|
|
|

SCRUM MASTER : ANA PAULA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Verificou as variáveis da Tela de Filmes |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Codificou o código de notificações e começou o Manual do Usuário. |
| Nasthya Barauna | Codificou as funções listar amigos, parar de seguir. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Resolver os problemas da Tela de Filme. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Inserir as funções no projeto atual. |
| Nasthya Barauna | Inserir as funções no projeto atual. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nesta reunião a equipe discutiu sobre o avanço do aplicativo, principalmente em relação à parte de Filmes que estava tendo alguns problemas, no entanto, felizmente, a equipe conseguiu se comunicar para resolvê-los. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Continuou resolvendo os problemas da Tela de Filmes |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Inseriu as funções no projeto atual. |
| Nasthya Barauna | Inseriu as funções no projeto atual mas deu errado. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Implementar códigos de sair do aplicativo e progress bar. |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Verificar as variáveis da Tela de Filmes. |
| Nasthya Barauna | Pesquisar outro método. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nesta reunião somente as integrantes Ana Paula e Sara participaram, pois as outras duas, Daniele e Nasthya, tiveram alguns imprevistos e não puderem chegar a tempo. Além disso, no dia anterior o projeto não funcionou corretamente por conta da Tela de Filmes. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | Continuou trabalhando na função. |
| Sara Santana | Testou função no projeto. |
| Nasthya Barauna | Resolvendo problemas por outro método |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | Continuar trabalho. |
| Sara Santana | Continuar trabalho. |
| Nasthya Barauna | Continuar trabalho. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Reunião muito rápida não pudemos entrar em detalhes sobre o funcionamento do projeto | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Pesquisou sobre como fazer a lista de filmes separados por disciplina. |
| Daniele Simas | Pesquisou sobre como fazer a lista de filmes separados por disciplina. |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Implementar o código de listar filmes de acordo com a disciplina selecionada. |
| Daniele Simas | Implementar o código de listar filmes de acordo com a disciplina selecionada. |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | Arrumar detalhes de Interface |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Prova de vestibular |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| O *scrum team* definiu um novo método para listar filmes por disciplina, porque o antigo não havia funcionado. Dessa forma, o enfoque da reunião foi o listar filmes. | |
|
|
|
|
|

SCRUM MASTER - DANIELE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11/11/2019 | O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Estudar sobre a notificação que vem quando o usuário estiver off-line. |
| Daniele Simas | Terminar as funções de pesquisar filme. |
| Sara Santana | Estudar e fazer o código de notificação caso o usuário seja seguido por outro usuário. |
| Nasthya Barauna | Pesquisar sobre *SelectionTracke*r. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Estágio |
| Nasthya Barauna | Estágio |
| Relatório | |
| Nesse dia, foi discutido os avanços da equipe e de como pudéssemos acelerar o ritmo para as etapas finais do projeto. Sara e Dani após ela ter saído do estágio conseguiram arrumar os defeitos que estavam na bottomNavigation e finalizou a pesquisar filmes, Nasthya pesquisou sobre favoritos e criou um adapter para a utilização dele no projeto, cada uma das integrantes teve o papel de pesquisar sobre funções que poderia agregar o aplicativo. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12/11/2019 | O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Ajeitar o design da tela de filmes e colocar a animação no botão |
| Daniele Simas | Concluir a lista de filmes e puxar do Firebase |
| Sara Santana | Terminar o código das notificações |
| Nasthya Barauna | Codificar a lista de favoritos |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Estágio |
| Nasthya Barauna | Estágio |
| Relatório | |
| Neste dia foi a Sara trabalhou com as notificações e colocou no projeto atual, sendo necessário testar amanhã com duas pessoas, nessa reunião foi decidido com colocar os filmes no Drive para ser direcionado quando aperta no botão assistir que fica na tela de filmes detalhes e Ana vai arruma-la e Nasthya terminou de colocar suas partes no relatório e vai tentar se encontrar domingo as 20:00 para decidirmos a listagens de favoritos | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13/11/2019 | O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Design de filmes e telas dos sliders |
| Daniele Simas | Terminar a parte seguir e “deseguir” usuário |
| Sara Santana | Terminar a parte seguir e ” deseguir” usuário e notificações |
| Nasthya Barauna | Lista favoritos e amigos |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Estágio |
| Nasthya Barauna | Estágio |
| Relatório | |
| Nesse dia, Sara e eu trabalhamos sobre a função de seguir e parar de seguir usuário, Nasthya trabalhou na lista de favoritos e amigos e só falta se junta comigo para colocamos no aplicativo. Só que eu passei muito tarde e Paula não conseguiu mexer no projeto. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14/11/2019 | O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Vai passar os sliders e ajustar as telas de filmes |
| Daniele Simas | Vai verificar a lógica para listar amigos |
| Sara Santana | Criar a conta de filmes para serem colocados no Drive |
| Nasthya Barauna | Vai verificar a lógica para listar amigos |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | Estágio |
| Nasthya Barauna | Estágio |
| Relatório | |
| Tanto eu como a Nasthya trabalhamos na listagem de amigos e favoritos, tivemos exito no código, mas precisar ter alguns detalhes, Sara colocou os filmes e informações deles no Firebase e drive, Paula fez um teste de notificação off-line para implementar no aplicativo. Amanhã por ser feriado decidimos fazer o máximo de coisas que pudermos hoje. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Editou interface de filme. |
| Daniele Simas | Terminou o código para pegar informações da tela de filme. |
| Sara Santana | Preencheu o banco de dados |
| Nasthya Barauna | Levantamento de problemas de interface e codificação destes problemas. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Editar frases da notificação e colocar no firebase |
| Daniele Simas | Listar favoritos e amigos de ambos do usuário e outro amigo. |
| Sara Santana | Editar frases da notificação |
| Nasthya Barauna | Mudar ícones e a detalhes da interface pesquisar sobre o carregamento no projeto oficial. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Nessa reunião antes do nosso prazo de entrega de todas as funcionalidades até o dia 19/11/19 fizemos o levantamento de problemas e distribuímos atividades entretanto a Ana Paula teve que fazer alterações na tela de filme por conta do espaço para a sinopse de filme. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Tarefas de ontem concluídas menos da edição de filme |
| Daniele Simas | Tarefas de ontem concluídas |
| Sara Santana | Tarefas de ontem concluídas |
| Nasthya Barauna | Tarefas de ontem concluídas |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Terminar slide e tela de filme. |
| Daniele Simas | Ajustar a função de notificar usuário que foi seguido e fazer MR. |
| Sara Santana | Entregar o diagrama de atividade e estudou código de excluir conta. |
| Nasthya Barauna | Editar o MER e adicionar o caso de uso editado e revisar a documentação dele para adicionar ao resto da |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Para ajuste do projeto decidimos implementar um toolbar com opções de excluir conta, sair da conta e termos de uso a Ana Paula não poderá trabalhar quarta feira que é feriado porque ela tem que trabalhar na sua oratória as outras componentes trabalharão na documentação hoje. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Tarefas de ontem concluídas |
| Daniele Simas | Tarefas de ontem concluídas |
| Sara Santana | Tarefas de ontem concluídas |
| Nasthya Barauna | Tarefas de ontem concluídas |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| -- | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Terminar os slides e passar o slide para o aplicativo principal. |
| Daniele Simas | Codificar tela de carregamento e tratamento de exceções do projeto. |
| Sara Santana | Manual do usuário, termos de uso e privacidade. |
| Nasthya Barauna | Atualização da documentação do caso de uso e diagramas na documentação. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Hoje estamos juntando partes do projeto que estavam separadas e atualizando a antiga documentação de acordo com as funcionalidades que o nosso projeto possui. | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21/11/2019 | O que foi feito ontem? | |
| Ana Paula | Adicionou os slides. |
| Daniele Simas | Tarefas de ontem concluídas. |
| Sara Santana | Termos enviado. |
| Nasthya Barauna | Tarefas de ontem concluídas. |
| O que será feito hoje? | |
| Ana Paula | Terminar tela de filme detalhes finais. |
| Daniele Simas | Terminar exceções. |
| Sara Santana | Terminar Manual do usuário. |
| Nasthya Barauna | Terminar os slides da Ana e confirmar o dicionário de dados com a Dani, formatar documentação para imprimir. |
| Há algum impedimento? | |
| Ana Paula | -- |
| Daniele Simas | -- |
| Sara Santana | -- |
| Nasthya Barauna | -- |
| Relatório | |
| Hoje o foco é entregar o aplicativo com suas últimas alterações e corrigir os diagramas que foram feitos à noite, finalizar o relatório e a documentação para imprimir | |
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Relatório Final |
| A preparação para terminarmos o projeto começou em outubro e se seguiu até novembro, nesse tempo cada uma das integrantes recebeu uma missão para chegar a conclusão do projeto. A equipe começou a se organizar e a se esforçar mais; houve diminuição de reuniões por conta dessa dispersão de tarefas. Alguns integrantes passaram mais tempo com o projeto por conta de não conseguirem realizar tudo no tempo determinado, porém, as integrantes aproveitaram o aumento do prazo para terminar o que lhes fora pedido. Em nosso último relatório, podemos dizer que passamos por várias dificuldades para finalizar as funcionalidades que prometemos no início do projeto, mas nós conseguimos. Cada uma deu o melhor de si nesta reta final para que esse projeto fosse bem-sucedido. Esse projeto além de nos proporcionar experiência, nos proporcionou a relação de trabalhar em equipe e de se entender. |